[image: image1.jpg]8B CONSIGLIO

REGIONALE
DEL PIEMONTE




COMMISSIONE SPECIALE XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006

SEDUTA N. 10 DEL 28 NOVEMBRE 2003SALA MORANDO

ARGOMENTO TRATTATO

Audizione Comuni montani sedi di gara, Comuni montani sedi di allenamento e gestori impianti.

Hanno preso parte all’audizione odierna:

Sindaco Comune di Claviere

Sindaco Comune di Torre Pellice

Sindaco Comune di Sauze d’Oulx

Sindaco di Bardonecchia

Sindaco di Cesana

Sindaco di Chiomonte

Presidente Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca

Società gestione Impianti:

- Colomion

- Sestriere spa

- Seggiovie Chiomonte

L’audizione si è svolta per sentire dai soggetti interessati qual è lo stato dell’arte dei lavori e delle opere connesse all’evento olimpico, sia le opere di dossier più specificatamente destinate all’evento, sia le opere connesse 

destinate allo sviluppo turistico dell’area.

Gli interventi sul Comune di Bardonecchia, sede di Giochi Olimpici, qui si svolgeranno le discipline legate allo snowboard, si possono così riassumere:

- realizzazione dell’impianto di half pipe, struttura che serve alle evoluzioni degli atleti che praticano lo snowboard;

- rifacimento di alcuni impianti di risalita: arroccamento del Melezet Etarpò Chezal (già ultimato) e il Chezal Selletta;

- realizzazione di impianti di innevamento;

- ristrutturazione della Colonia Medail che verrà utilizzata come villaggio olimpico e successivamente come struttura di tipo ricettivo a vantaggio dell’intera Alta Val Susa;

- numerosi interventi riguardanti le infrastrutture: la sistemazione del paese, la messa in sicurezza del centro abitato dal rischio idrogeologico, la realizzazione della quarta corsia della A32 sul tratto Sauze d’Oulx – Bardonecchia.


Il Comune di Sauze d’Oulx ospiterà la specialità del Free-style, l’impianto sarà realizzato nella parte bassa di Sauze d’Oulx, i lavori sono iniziati lo scorso luglio. Tale impianto richiede anche una realizzazione di tipo idrico per l’adduzione dell’acqua da Oulx fino alla zona del free-style, al Pian della Rocca. Sono previsti interventi per:

- il rifacimento della seggiovia di Clotes che da biposto diventerà quadriposto;

- la realizzazione della telecabina, condivisa con Oulx, per raggiungere Jouvenceaux e la zona di Sportina, cuore degli impianti di Sauze d’Oulx;

Quattro le opere connesse: un campo da golf, un anello di fondo, un palazzetto dello sport con campo di calcio, un’autorimessa interrata di circa 275 posti. 


Il Comune di Claviere è sede di allenamento per lo sci alpino e il fondo, sono previsti sul territorio un impianto di risalita, la sostituzione di due skilift con una seggiovia quadriposto ad allacciamento automatico ed un innevamento programmato sulla pista di allenamento. 


Il Comune di Chiomonte è sede di allenamento per le discipline di discesa. Qui è prevista la realizzazione di una seggiovia di arroccamento dal capoluogo alla stazione sciistica Pian del Frais, una seggiovia quadriposto, la messa in sicurezza delle piste ed un innevamento artificiale. 


Il Comune di Cesana è sede di discipline veloci femminili: super G e discese libere, cioè combinata e discesa libera classica, biathlon, bob, slittino e skeleton. La pista di discesa libera è stata completata, per il biathlon è stato approvato il progetto definitivo, per il bob è stata completata la prima fase che contemplava tutti i movimenti terra e la predisposizione di fondazioni e piloni per la realizzazione della pista. Sono in corso di completamento due seggiovie e prima di Natale dovrebbero essere effettuati i collaudi degli impianti, l’impianto di innevamento sarà completato l’anno prossimo. Su Cesana sono anche previsti interventi riguardanti la viabilità della SS 23.


E’ stato fatto il punto della situazione di tutti gli interventi previsti mettendo in evidenza le situazioni che, rispetto al cronoprogramma, presentanto delle criticità.

Settore Commissioni legislative

