[image: image1.jpg]8B CONSIGLIO

REGIONALE
DEL PIEMONTE




COMMISSIONE SPECIALE XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006

SEDUTA N. 8 DEL 31 OTTOBRE 2003 

COMUNE DI PINEROLO (TO)

COMUNE DI PORTE (TO)

ARGOMENTO TRATTATO

incontro presso i comuni d Pinerolo e di  Porte e sopralluogo ai siti olimpici in seduta congiunta con la v commissione

La Commissione speciale Olimpiadi e la V Commissione accompagnate dall’Assessore allo Sport e dall’Assessore all’Urbanistica del Comune di Pinerolo si sono recate presso la struttura del Palaghiaccio di Pinerolo. Il luogo è situato all’interno di un’area sportiva all’ingresso est di Pinerolo, accessibile dalle strade statali 589 e 23. Il “Palazzo Polifunzionale del Ghiaccio” è destinato ad ospitare, durante i Giochi Olimpici Invernali del 2006, le gare del torneo di curling. L’impianto sarà caratterizzato dalla massima flessibilità degli spazi, per favorire l’adattamento di alcuni locali che cambieranno destinazione d’uso dopo i Giochi, quando verrà utilizzato per ospitare gare di hockey, curling, short-track e pattinaggio artistico, ma anche come spazio per rappresentazioni teatrali.

Questi alcuni dati tecnici dell’impianto: 

- superficie coperta mq. 6.000

- posti a sedere n° 3.000

Tempi di realizzazione:

- inizio lavori: ottobre 2003

- fine lavori: novembre 2004

- test event: marzo 2005

- 370 giorni di lavoro consecutivi

- costo complessivo 14 milioni di euro.

Competizioni: Curling, wheelchair curling

- Giochi Olimpici: torneo maschile e femminile

- giochi paralimpici: torneo.

(Per approfondimenti sulle specialità olimpiche si rinvia al sito del TOROC: www.torino2006.org)

L’Assessore allo Sport del Comune di Pinerolo ha fornito un’illustrazione di carattere generale ed ha risposto alle richieste di approfondimento che sono state poste. Particolare attenzione è stata data all’utilizzo post-olimpico della struttura, in merito a ciò l’Assessore ha auspicato la collaborazione di tutti i soggetti pubblici coinvolti alla luce soprattutto delle difficoltà finanziarie in cui versano i comuni. E’ stato altresì evidenziato il fatto che i lavori di adeguamento del Palaghiaccio comprometteranno la stagione sportiva in corso e le successive fino alla fine dell’evento olimpico, ma rispetto a questo problema non è emersa la necessaria attenzione da parte dei soggetti coinvolti.


L’Assessore all’Urbanistica e viabilità del Comune di Pinerolo ha illustrato i progetti che prevedono significativi interventi sulla viabilità, in particolare il raddoppio del raccordo tra le statali 23 e 59 ed il parco di accesso alla zona olimpica. Il progetto invece del raddoppio della linea ferroviaria Torino-Pinerolo con fermata olimpica non è ancora stato affrontato ed è in carico all’Agenzia Torino 2006.


Concluso l’incontro con gli amministratori del Comune di Pinerolo, le Commissioni si sono recate presso il Comune di Porte (TO). I Commissari hanno preso visione del progetto riguardante la Variante di Porte della Strada statale 23, il Sindaco e due Assessori comunali lo hanno illustrato, il responsabile dell’impresa aggiudicataria dei lavori ha fornito elementi di natura tecnica e risposto alle richieste di approfondimento. Infine il rappresentante del Comitato Statale 23 ha esposto le problematiche ambientali legate alla viabilità. 

Allegati: foto del trampolino di Pragelato.

Settore Commissioni legislative

